Утверждено: решением общего собрания членов СА «КС» от 18.05.2017, протокол № 11 Изменения утверждены решением общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12

Квалификационный стандарт

Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

«Специалист по организации строительства»

(с изменениями в редакции от 27.06.2017)

г. Красноярск, 2017 год

# Общие положения

# Настоящий Квалификационный стандарт Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») «Специалист по организации строительства» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 559 и является внутренним документом Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») (далее – Ассоциация, СА «КС», СРО), определяющим характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, стаж работы, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции), необходимой работникам для осуществления обобщённой трудовой функции по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

# Требования настоящего Стандарта распространяются на должности руководителей строительной организации, самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сведения о которых подлежат включению в национальный реестр специалистов в области строительства (далее – НРС).

# Настоящий Стандарт используется членами СРО при разработке должностных инструкций руководителей, специалистов, в обобщённую трудовую функцию которых входит организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (главный инженер проекта), и сведения о которых подлежат включению в НРС.

  - В случае если нормы настоящего Стандарта вступают в противоречие с императивными нормами законодательства Российской Федерации, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

В случае если после вступления в действие настоящего Стандарта законодательством Российской Федерации установлены диспозитивные нормы по вопросам регламентируемым настоящим Стандартом, то Ассоциация до внесения в настоящий Стандарт изменений, вправе руководствоваться диспозитивными нормами законодательства Российской Федерации.

  - В срок не позднее трёх рабочих дней со дня принятия, настоящий Стандарт подлежит размещению на сайте СА «КС» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

  - Настоящий Стандарт вступает в действие со дня внесения сведений о нём в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее даты, установленной частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 372-ФЗ).

Изменения, вносимые в настоящий Стандарт, решение о признании его утратившим силу вступают в действие не ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

  - С даты вступления в действие положений статьи 55.5 ГСК в редакции Закона № 372-ФЗ решения об утверждении, изменении, признании утратившим силу внутреннего документа СА «КС» – стандартов, правил принимаются постоянно действующим коллегиальным органом управления СА «КС» – Советом Ассоциации, если иное не установлено федеральным законом.

- Требования к образованию, опыту работы специалиста по организации строительства

  - Специалист по организации строительства должен соответствовать следующим требованиям:

    - наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства согласно Перечню направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, утверждённому приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 688/пр (далее – Перечень специальностей);

(в редакции решения общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12)

    - наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее трёх лет;

    - наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее десяти лет;

    - повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;

    - наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

  - Руководитель строительной организации (генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер (далее – руководитель), осуществляющий организацию строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сведения о котором подлежат включению в НРС должен соответствовать следующим требованиям:

(в редакции решения общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12)

    - наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля согласно Перечню специальностей;

(в редакции решения общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12)

    - наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет;

    - наличие квалификации, подтверждённой в порядке, установленном внутренними документами СА «КС» с учётом требований законодательства Российской Федерации;

(в редакции решения общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12)

    - повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в 5 лет;

    - наличие действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если должность руководителя, включена в перечень должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанным федеральным органом и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (в редакции решения общего собрания членов СА «КС» от 27.06.2017, протокол № 12)

- Трудовые функции руководителя, специалиста по организации строительства

  - Подготовка строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства)

| Трудовые действия | Организация входного контроля проектной документации по объектам капитального строительства, входной контроль проектной документации по участку строительства |
| --- | --- |
|  | Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Планирование и контроль выполнения подготовки и оборудования на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Планирование строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации |
|  | Применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и распределении производственных ресурсов |
|  | Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства (участке строительства), в том числе в охранных зонах |
|  | Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного производства |
|  | Производить расчёты соответствия объёмов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам |
|  | Определять состав и объёмы вспомогательных работ по созданию инфраструктуры объекта капитального строительства (участка строительства) (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, бытовые помещения) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению проектной документации |
|  | Требования технической документации к организации строительного производства |
|  | Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для строительного производства |
|  | Технологии производства различных видов строительных работ |
|  | Особенности строительного производства на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ) |
|  | Способы и методы планирования строительного производства (сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование) |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Материально-техническое обеспечение строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства)

| Трудовые действия | Определение потребности строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) в строительных материалах, конструкциях, изделиях и других видах материально-технических ресурсов |
| --- | --- |
|  | Сводное планирование поставки и контроль распределения, хранения и расходования материально-технических ресурсов на объекте капитального строительства (участке строительства) и отдельных участках производства работ |
|  | Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства |
|  | Сводное планирование поставки, эксплуатации, обслуживания и ремонта строительной техники, машин и механизмов на объекте капитального строительства (участке строительства) и отдельных участках производства работ |
|  | Определение потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) |
|  | Сводное планирование поставки и контроль распределения и расходования ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети на объект капитального строительства (участок строительства) и отдельные участки производства работ |
|  | Входной контроль качества и объёмов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети |
|  | Контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение строительного производства |
| Необходимые умения | Определять номенклатуру и осуществлять расчёт объёмов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного производства |
|  | Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства |
|  | Определять необходимый перечень и объём ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства |
|  | Планировать поставку и контроль распределения и расходования материально-технических ресурсов на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети |
|  | Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества и объёмов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети |
|  | Планировать и контролировать выполнения работ подрядных организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования, технологической оснастки |
|  | Выполнять и проверять расчёты расходования средств на обеспечение строительного производства материально-техническими ресурсами |
| Необходимые знания | Нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов) |
|  | Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций |
|  | Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств |
|  | Методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических ресурсов |
|  | Порядок документального оформления заявок на различные виды материально-технических ресурсов |
|  | Правила страхования различных видов материально-технических ресурсов |
|  | Правила приемки и документального оформления материальных ценностей |
|  | Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей |
|  | Порядок расчёта затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных ресурсов |
|  | Порядок составления отчётной документации по использованию материальных ценностей (ведомости расхода и списания материальных ценностей) |
|  | Порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую оснастку |
|  | Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к правилам содержания и эксплуатации техники и оборудования |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Оперативное управление строительным производством на объекте капитального строительства (участке строительства)

| Трудовые действия | Сводное оперативное планирование и контроль осуществления процессов строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
| --- | --- |
|  | Координация процессов строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности объекта капитального строительства (участка строительства) |
| Необходимые умения | Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Определять виды и сложность, рассчитывать объёмы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Осуществлять документальное сопровождение строительного производства |
| Необходимые знания | Требования технической документации к организации строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства строительных работ |
|  | Технологии производства строительных работ |
|  | Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями |
|  | Способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование) |
|  | Методы определения видов и объёмов строительных работ и производственных заданий |
|  | Правила ведения исполнительной и учётной документации строительного производства |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Приёмка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на объекте капитального строительства (участке строительства)

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий строительного контроля |
| --- | --- |
|  | Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации |
|  | Приёмочный контроль законченных видов и этапов строительных работ (объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, инженерных сетей) |
|  | Ведение установленной отчётности по выполненным видам и этапам строительных работ |
|  | Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества строительного производства – на усмотрение члена СРО |
| Необходимые умения | Устанавливать причины отклонения технологических процессов от требований нормативной технической документации, технических условий, технологических карт, карт трудовых процессов |
|  | Устанавливать причины отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной документации |
|  | Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий строительного контроля |
|  | Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий приёмочного контроля законченных видов и этапов строительных работ (объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, инженерных сетей) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве |
|  | Требования законодательства Российской Федерации к производству строительных работ |
|  | Требования технической документации к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства |
|  | Правила осуществления работ и мероприятий строительного контроля |
|  | Средства и методы документального и инструментального контроля соблюдения технологических процессов и результатов производства строительных работ |
|  | Методы устранения причин появления дефектов строительных работ (применение альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников) |
|  | Правила ведения исполнительной и учётной документации мероприятий строительного контроля |
|  | Правила ведения отчётности по выполненным видам и этапам строительных работ |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Сдача заказчику результатов строительных работ

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по подготовке к сдаче заказчику результатов строительных работ (законченных объектов капитального строительства, этапов (комплексов) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства) |
| --- | --- |
|  | Приведение результатов строительных работ в соответствие требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда |
|  | Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению приёмочным комиссиям, в том числе подписание: документа подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов |
|  | Представление результатов строительных работ приёмочным комиссиям, в том числе подписание акта сдачи-приёмки объекта капитального строительства |
| Необходимые умения | Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным объектам капитального строительства, этапам (комплексам) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства |
|  | Осуществлять мероприятия по обеспечению соответствия состояния результатов строительных работ требованиям санитарно-гигиенических норм и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации к порядку и документальному оформлению приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ |
|  | Требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ |
|  | Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | Правила документального оформления приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ |
|  | Правила документального оформления консервации незавершенного объекта капитального строительства |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, а также договора строительного подряда к состоянию передаваемого заказчику объекта капитального строительства |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства – на усмотрение члена СРО

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению системы менеджмента качества строительного производства |
| --- | --- |
|  | Анализ и оценка эффективности внедрения системы менеджмента качества строительного производства |
|  | Оптимизация строительного производства на основании требований и рекомендаций системы менеджмента качества |
| Необходимые умения | Анализировать и обобщать опыт строительного производства |
|  | Разрабатывать локальные нормативные технические документы (стандарты организации) в области организации строительного производства |
|  | Осуществлять оценку соответствия процессов и результатов строительного производства требованиям локальных нормативных технических документов (стандартов организации) |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве |
|  | Основы системы менеджмента качества и особенности её внедрения в строительном производстве |
|  | Порядок разработки и оформления локальных нормативных технических документов (стандартов организации) |
|  | Средства и методы документальной и инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации |
|  | Основные методы метрологического обеспечения инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства (участке строительства) – на усмотрение члена СРО

| Трудовые действия | Определение основных резервов строительного производства, планирование и контроль выполнения мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности труда на объекте капитального строительства (участке строительства) |
| --- | --- |
|  | Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Оценка результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства (участке строительства) |
| Необходимые умения | Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов |
|  | Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности использования производственных ресурсов |
|  | Осуществлять технико-экономический анализ результатов внедрения новых методов и форм организации труда, рационализаторских предложений, внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации строительных работ, оптимизации использования материально-технических и иных ресурсов |
| Необходимые знания | Методы технико-экономического анализа и оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности |
|  | Методы выявления резервов повышения эффективности производства строительных работ |
|  | Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства строительных работ |
|  | Современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Обеспечение соблюдения на объекте капитального строительства (участке строительства) правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны

| Трудовые действия | Планирование и контроль выполнения работ по приведению объекта капитального строительства (участка строительства) в соответствие правилам по охране труда, требованиям пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| --- | --- |
|  | Контроль проведения на объекте капитального строительства (участке строительства) мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда |
| Необходимые умения | Определять рабочие места, находящиеся под воздействием вредных и (или) опасных факторов производства строительных работ и использования строительной техники |
|  | Определять перечень работ по обеспечению безопасности объекта капитального строительства (участка строительства) (ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации) |
|  | Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Определять перечень необходимых мер по обеспечению работников на объекте капитального строительства (участке строительства) бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
|  | Осуществлять и контролировать документальное сопровождение результатов контроля исполнения правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований промышленной безопасности |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации в сферах охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды |
|  | Правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ |
|  | Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ |
|  | Основные вредные и (или) опасные производственные факторы |
|  | Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения |
|  | Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Руководство работниками на объекте капитального строительства (участке строительства)

| Трудовые действия | Определение потребности строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) в трудовых ресурсах |
| --- | --- |
|  | Расстановка работников на объектах капитального строительства (участке строительства) и отдельных участках производства работ |
|  | Контроль и оперативное руководство выполнением руководителями участков производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей |
| Необходимые умения | Определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный состав работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами строительного производства на объекте капитального строительства (участке строительства) |
|  | Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения процессов строительного производства |
|  | Оценивать результативность и качество выполнения руководителями участков производства работ (объектов капитального строительства), отдельных участков производства работ производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей |
|  | Оценивать психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на выполнение производственных заданий |
|  | Определять недостающие компетенции руководителей участков производства работ |
| Необходимые знания | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников |
|  | Методики расчёта потребности строительного производства в трудовых ресурсах |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые договоры |
|  | Методы и средства управления трудовыми коллективами |
|  | Принципы распределения функций организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного производства |
|  | Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ |
|  | Основные методы оценки эффективности труда |
|  | Основания для привлечения к ответственности и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характерис-тики | На усмотрение члена СРО |

  - Уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции (трудового действия) определяется в соответствии с решениями и (или) локальными актами члена СРО и подлежит закреплению в трудовом договоре и (или) должностной инструкции руководителя, специалиста по организации строительства:

    - принимает управленческие решения самостоятельно;

    - принимает управленческие решения самостоятельно, ставит в известность должностных лиц члена СРО и (или) заказчика, иных лиц;

    - принимает управленческие решения по согласованию с должностными лицами члена СРО и (или) заказчика, иных лиц;

    - предлагает проекты (варианты) управленческого решения должностным лицам члена СРО, организует и (или) контролирует выполнение принятого решения.

Председатель

постоянно действующего коллегиального

органа управления – Совета СА «КС»                                                               В.Д. Шабунин